采购需求

（本需求仅供参考，具体以磋商文件为准）

| 项目名称 | 安徽审计职业学院2017年教务网络管理系统升级项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2017HACJ2960 |
| 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同款。 |
| 供货地点 | 安徽审计职业学院，业主指定地点 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后90个日历日 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经磋商小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经磋商小组评审认可；

3、为有助于供应商选择磋商产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但磋商时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致磋商无效；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随成交结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽省政府采购中心不再受理对磋商文件条款提出的质疑；

11、★条款须满足或优于磋商文件要求，否则响应无效；非★条款由磋商小组讨论后酌情评审。

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲教务管理系统 | 1套 |

二、服务需求

（一）总体要求

（1）遵循统一规划、顶层设计的原则，从技术角度实现学校现有数据资源、身份认证和访问界面的集成，搭建统一的应用集成框架，支持未来应用的可持续发展，从“实现使用价值”的角度使得采购人的总体收益最大化。

（2）引入SOA服务化、组件化的成功管理思想和技术，融合现代化管理理念和流程，并根据高校的共性以及学校自身的特点，因地制宜的打造一套满足学校整体运营管理和服务的支撑平台。通过信息化的手段强化学校信息化服务能力，提升面向师生服务水平，实现和谐发展。

（3）投标供应商提交的建设方案必须结合校方的具体需求，考虑到采购人学校规模的可扩展性和长期可持续建设发展特性，要综合考虑当下技术的发展趋势，确保系统建设切合采购人内部的工作、管理流程和行业特性。本次平台建设过程中，要保证平台的可持续服务能力及外部接入的开放能力。

技术路线

本次教务综合管理系统建设项目所涉及的各模块服务建设所采用的技术路线应能和采购人数字化校园平台软件建设成果无缝融合，充分支持采购人当前应用需求并能适应未来智慧校园的发展趋势，同时还要考虑建设成本，充分利用现有资源，保护学校已有投资，从而降低系统的总体拥有成本。同时，投标供应商提供的平台和系统均要求采用B/S结构，可运行于Unix、Linux、windows等高安全性操作系统。开发技术应采用J2EE标准、组件技术及在数据交换上对XML的支持，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。

具体要求如下：

（1）平台及应用系统软件必须遵循J2EE的技术路线，采用Java编程语言和服务器端Java技术进行开发，业务应用系统和数据集成平台均必须基于oracle 10g或以上的大型数据库之上。

（2）采用面向对象的组件技术，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。

（3）各应用系统要充分利用现有先进技术手段，采用相同的体系结构和运行平台，基于多层架构和组件技术，进行构建，做到系统结构层次清晰。所有应用逻辑、流程、数据等都应当能够根据采购人要求的颗粒度进行封装。

（4）应用程序开发与运行结构要基于统一的技术开发平台的三层架构，即Web服务器、应用支撑服务器和数据库服务器。

(5)能完成跨业务部门的业务流程和相对应的细颗粒度的分级授权体系。

（6）系统必须支持负载均衡，支持动态监测负载状况，自动对可用资源进行并发检测，调整和分配等功能。

（二）安全要求

（1）认证授权：保证用户的合法性和用户使用应用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄漏和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。

（2）信息保密：充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密。

（3）数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。

（4）审计：记录应用日志，对事件进行分析，并能提供预警信息。

（5）数据备份：利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上。

（6）要求投标供应商需从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、用户安全、数据安全等几个方面提出配套的安全体系完善方案，以便防范安全风险。

（三）建设要求

由于教务综合管理系统项目是在学校数字化校园项目的基础平台和应用服务之上进行内容的完善和补充，与学校数字化校园平台系统建设紧密相关，是该项目的延伸与扩展。为了更好的实现完成与学校数字化校园平台系统的无缝对接，统一数据标准，满足信息交互，保障系统建设的连贯性、稳定性和可靠性，需避免由于不熟悉业务需求、数据结构、系统设计而导致系统安全隐患，从而确保整个数字化校园项目建设的顺利进行。

★（四）完整性要求

1、本次招标内容可以与学校数字化校园平台软件实现无缝集成，保证数据、认证和展现的完整性，并由中标供应商自行承担相关集成费用。

2.供应商承诺供货时提供以下服务（免费）：将采购人原有教务系统的用户、系统数据导入本项目教务系统。根据采购人提供信息标准，调整各应用系统的相关数据，根据权限管理要求，调整用户权限。

（五）建设目标

教学管理作为学校教学的主要管理手段，主要功能模块包括系统维护、学籍管理、教学资源管理、教学计划管理、排课管理、考试管理、选课管理、成绩管理、顶岗实习、技能鉴定、教学质量评价等。在整个教学管理过程中，教学资源、课程安排、学生的学习效果等都是相互关联的，系统需要智能化、规范化对其进行全面周全的管理。

★（六）学籍管理

用户能够在系统内对学生学籍进行相关的管理，包括基本信息的设置、学籍异动、学籍预警管理等。学籍信息可以在教务系统的其它业务功能中被引用，减少数据的重复录入。

★（七）教学资源管理

系统需要提供对各类教学资源的维护功能，包括教学楼资源、教室等硬件资源和任课教师、校历等软资源以及基础数据的管理。

★（八）教学基础数据管理

系统需要提供对教务相关的教学基础数据维护功能，包括专业、院系年度专业、班级。

★（九）课程库管理

系统支持课程库基础信息维护功能；用户可以在课程库中对教务工作中涉及到的所有课程进行维护和导入导出。

★（十）培养方案管理

培养方案提供给管理员根据学习专业制订在校培养方案，需要包括培养方案制定和审核的功能，并对已制定的教学计划提供变更和查询功能。培养方案的制定需要可以由管理员设置培养方案的维护起止时间，并能根据不同学年不同专业制订不同的培养方案。培养方案制定需要充分考虑用户使用的便利性和快速直观的操作方式。教学计划的变更需要利于查询和管理。

★（十一）开课管理

系统需要支持对包括公开课、非公开课等多种课程类型的开课计划的制定和管理。教务处对于开课计划的制定可进行审核，并可方便的查询到进程信息。开课计划可从教学计划中直接导入，便于用户操作。

★（十二）排课管理

排课前，用户可在系统内对排课相关参数进行初始化设置并维护对应的基础数据；系统提供的排课方式需要具备灵活性，符合用户习惯。排课时，排课信息的展示需要直观、可视化强，易于用户进行排课，并能对冲突的排课信息进行自动校验，减少操作错误，提高排课效率。并能对排课信息和资源进行查询统计。

★（十三）选课管理

选课管理工作是一项控制难度大，时间跨度长，影响因素复杂的管理工作，要求管理人员思维清晰，对选课控制流程清晰，才能保证学生选课工作正常有序。本系统针对学校选课管理工作中常遇到的一些问题，对选课管理流程做了细致清晰的梳理，能够对选课的学年学期，选课的学生范围及各范围的学生的选课时间，选课的策略，选课的课程范围，选课的学分门数的限制，学部代选课的控制，异动学生的选课处理，选课数据的监控等各方面的工作进行灵活控制。帮助选课管理人员更加有序完成选课管理工作，组织学生完成选课。

选课管理包括：选课准备、必修选课名单、选课过程、系部代选和选课结果查询等功能。

★（十四）教务日常运行

系统提供对教师、教务日常性事物的管理功能，包括教学进程、授课计划、调停补课、教学日志等相关信息的维护和查询。并可以通过教学日志统计教师的实际课时量，方便工作量的统计；

（十五）技能鉴定

职业技能管理子系统立足于目前学校在校学生对自己的技能鉴定业务进行设计，支持在线报名管理和技能鉴定成绩管理等功能。

职业技能管理包括：技能鉴定报名管理和技能鉴定成绩管理。

提供对于鉴定工种设置、鉴定项目设置、鉴定批次设置、技能鉴定报名（学生）、技能鉴定报名管理、报名信息审核、报名缴费状态维护、技能鉴定考试名单查询等功能的管理。

（十六）竞赛管理

竞赛管理系统立足于目前学校在校学生一些项目的竞赛业务进行设计。

管理员对竞赛项目、竞赛批次进行设置，对竞赛报名、竞赛成绩进行维护。

在校生针对个人进行竞赛项目的报名和竞赛成绩的查询。

竞赛管理功能包括：竞赛项目设置、竞赛批次设置、竞赛报名信息维护和竞赛成绩维护。

★（十七）考务管理

系统提供手动排考与自动排考两种方式，用于在学校期中、期末集中性考试的时候提供相关管理功能，包括考卷维护、初始化、排考结果查询分析等。

★（十八）成绩管理

成绩管理的初始化数据可在系统内设置，分制可灵活定义，分制之间可切换。系统支持包括正常成绩、补考成绩、换证考试等类型，录入的成绩需要审核。系统需要提供多维度的成绩查询统计功能。

★（十九）评教管理

系统需要提供评教准备功能，包括基本参数设置功能，提供问卷设置功能等；需要提供评教过程管理功能，包括批次、对象等的设置；系统支持网上评教，并能对评教结果进行处理和查询统计。

（二十）教材管理

系统需要支持对教材全生命周期的管理，包括教材预订、教材采购和教材库存，并能够根据开课计划生成教材订单，支持教材仓库盘点和相关查询。

（二十一）顶岗实习

学校为学生毕业前安排单位提供顶岗实习训练，让学生在实习的过程中取得技能进步，为学生的职业生涯做好铺垫。

学校做好实习批次管理、实习企业单位管理、实习指导老师管理和实习学生名单管理等工作。学生通过自己的实际情况自主实习申请，审核通过之后就参加顶岗实习。老师也可以带代学生申请，管理学生的整个实习过程，并输出实习结果。

应包括：实习准备、实习安排、实习过程管理和实习结果管理。

（二十二）技术要求

★1、系统为纯B/S架构,不需要安装任何客户端软件,直接通过浏览器即可进行应用。

2、系统必须能跨平台部署,支持Unix (AIX、HP-UX、Solaris)、Linux、Windows等多种平台。

3、系统能够提供在培养方案制定环节审核全流程,同时在方案制定的过程中,能够提供友好的可视化方式进行,如鼠标拖拽等方式等。

系统开课计划需要能够通过培养方案的教学计划中自动生成的功能。

系统需要支持同一门课多老师、多教室、多阶段的课表编排功能;

系统需要支持全局视角排课功能,用户对尚未编排的课程,可安排合适的时间、老师和教室,可以在该功能点挑选出量大、合班情况复杂的难排课程优先安排;

4、系统能够在成绩管理环节提供成绩分制可灵活定义;可支持成绩录入成绩管理员的授权;可支持成绩构成灵活自定义,多种分制之间可以相互转换,在被授权的状态下,录入老师在成绩录入的过程中可以直接调整成绩构成。

5、系统教学计划支持按理论学时、实践学时、上机学时、集中实践学时进行细化设置,并自动汇总成总学时,同时可设置该课程是否为专业核心课程。

6、系统培养方案可以在学制年限范围内按照任意学年数制定,制定完成后可针对未执行的教学计划进行撤回后重新制定。

7、系统排课支持将教师进行分组,设置不同组的排课时间限制,教师加入组后,该教师自动继承本组的时间限制,并可同步到教师时间预留中。

8、系统评教问卷设置支持以拖拽的方式进行评分项的设置,减少教师工作量,方便教师生成评教问卷,并支持操作提示功能。

9、系统支持教师教学质量管理,包含公开课听课的安排和在线打分功能,教案的检查评价、作业的检查评价、教学进度检查评分、带班学时成绩检查等,并支持自动计算。

（二十三）项目实施及其他事项

1、人员组织

本次招标的安徽审计职业学院业务管理系统需求复杂，涉及部门、环节多，要保证顺利有序实施，供应商必须对实施工作作出详尽缜密的组织实施方案。供应商案中应进行简要的描述，主要内容应包括以下几个层面：

在项目的管理过程中，组织结构是项目成功的基础，而其他管理内容只有在合理的组织结构下才能真正实现，因此有效的组织结构，是保障项目成功的有力保证。

招投标双方需共同组建智慧化校园项目建设小组，总体人员配备方案科学、合理。采购人在学校信息化领导小组领导下，落实各部门专职信息员。本项目实施队伍的人员架构与技术实力，项目经理、主要技术负责人需具备教学软件项目的实施经验，明确提供开发人员、驻场实施人员的数量、项目实施经历（供货时须以上明确 ，供业主查验）。

参考如下表（供货时提供）：

| 姓名 | 性别 | 工作职责 | 人数 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 主要技术负责人 |  |  |  |  |
| 开发人员 |  |  |  |  |
| 驻场实施人员 |  |  |  |  |

2、实施进度

应用系统应进入全面试运行。供应商需要在响应文件中给出预期实施进度计划。具体进度要求待定，中标后与采购人商议决定。

3、实施过程

供应商必须提出对项目的建设进行科学严格的管理方案与措施，使的项目系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。在实施计划的基础上，方案中应进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、过程、责任、交付成果等。

（1）项目管理控制

该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

（2）项目管理规范和手段

根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方、专家监理等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

（3）项目配置管理

在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，如：需求分析说明、设计说明、可执行码、用户手册、测试用例、测试结果等技术性文档以及合同、计划、会议记录、报告等管理文档，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的信息集合。因此，必须建设相应的配置管理系统，通过一系列技术、方法和手段来维护产品的历史、鉴别和定位产品独有的版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程，沟通交流配置管理工作情况，从而使管理制度化、有效减少重复性工作、保证产品的质量和效率和系统的后续升级和维护。

知识转移

知识转移应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。需要提供以下几方面关于培训的描述：

4、共同实施

安徽审计职业学院的工作人员将全面深入地参与开发的全过程，包括需求分析、系统设计、代码生成、测试运行以及使用维护五个阶段，掌握各个环节的主要技术，具有对软硬件系统平台、各个业务系统的技术维护能力以及二次开发能力，实现知识和技术的转移。通过本期项目的共同合作，将投标供应商先进的开发技术、项目管理模式和经验与安徽审计职业学院的需求资源相结合，真正建立安徽审计职业学院的专业技术和管理运维队伍。

5、项目培训

供应商派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，如果培训地点在外地，供应商还应为所有被培训人员提供食宿；供货前需提供培训时间和培训名额。

培训方式需包括：包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

供应商进行的培训工作需涵盖培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合安徽审计职业学院实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理人员培训、系统分析人员培训、系统开发人员培训、系统管理人员培训、系统维护人员培训和系统使用人员培训。

6、验收交付

在本期项目的开发过程中和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给安徽审计职业学院，而且需要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料需要包括以下部分：

1、可运行的系统

2、技术文档

包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。

3、管理文档

包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

4.售后服务

智慧化校园各类应用一旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标供应商作为具有丰富项目经验的应用集成和软件开发企业，应针对客户的不同的需求和建设的不同阶段，制定有针对性的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向对安徽审计职业学院提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。中标供应商中标后，关于售后服务的描述应具体包括如下几方面：

运行保障能力

充分说明公司的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况，在本地有无技术支持中心、地点设在何处等。

应用软件服务

投标人应确保本次招标的各类应用系统安全稳定的运行，并承诺提供一年免费服务，售后服务期自验收合格之日开始计算。方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：

1）缺陷管理：针对本次招标的各类系统中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，投标供应商均应持续提供修正与消缺服务。

2）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

3）系统升级：提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。

4）需求变更：对于学校业务流程的变化、性能要求提升导致的部署结构变化（如搭建双机环境），提供限定次数的变更支持。对由于本期招标或集成的各类业务系统本身变更（如邮件系统升级了，认证结构发生变化）导致的集成需求变更，提供配套的支持服务；对由于学校业务规则变更（权威数据源发生变化）导致的数据集成需求变更，提供配套的支持服务。

5）文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

6）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

5.第三方系统软件服务

供应商应确保本次招标采购的第三方系统软件稳定的运行，供应商须在原厂服务基础上，明确自身的服务，售后服务期自项目验收合格之日计算。按照双方约定的响应时间，如投标供应商无法提供故障解决，需对学校提供一定赔偿。

1）系统规划与咨询服务：投标供应商需要根据应用的情况和硬件信息，提供系统规划服务，以及在服务周期内的系统调整咨询服务。

2）系统安装与部署服务：进行如操作系统、数据库（RAC模式）的部署和应用服务器等整体安装部署；

3）应急与故障解决服务：当由于上层应用软件的改进、升级、故障确认、系统错误等情况时，提供及时的响应处理。

4）应用服务运行监控服务：通过安装配置运行监控系统，将系统故障通过邮件即时通知到管理员，并安排故障排查处理，并进行原因分析和故障排除，系统须具备二次开发功能，以方便扩展更多的监控服务。

5）系统巡检服务：提供每季度一次的系统的巡检服务，使学校能了解系统的使用情况和潜在问题，提早预防，避免故障发生，巡检必须是系统的，结合上层应用软件开展。

6）培训服务：提供有针对性的使用与管理培训，课程与地点由双方协商确定；学校也可在系统运行过程中根据实际的需求提出系统使用方面的培训要求，投标供应商需提供培训的策划、准备和实施。

7）系统升级与迁移服务：适当的补丁安装、系统升级、迁移等服务能够帮助用户的业务系统优化，是运行维护经常采用的措施，由于应用的环境变化而导致的迁移也包含在本服务服务之内。

8）补丁包安装服务：对由于第三方系统软件本身设计的缺陷、Bug等进行分析、修复或者提供其它的避免措施。

9）系统安全检查和设置：在系统巡检时进行系统检查，进行加固实施，并提出安全方案，协助用户进行网络安全的实施和检查。

10）优化配置和性能调整服务：对于应用系统运行发现的问题，如涉及到第三方系统软件参数设置、性能调优等，投标供应商需配合应用系统厂家的要求进行调整和设置，并给出合理化建议。

11）文档服务：对于各类正式沟通交流、培训总结及涉及学校各类数据库运行环境变更的服务工作，将需以文档的形式提供给学校，包括各种相关技术资料、培训资料、服务报告等。

6.服务请求流程

1）供应商应对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。

2)服务请求方式

供应商中标后须提供的服务请求方式至少应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。

供应商中标后须设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。

三、其他要求

1、本次采购的教务系统需与采购人数字化校园平台无缝对接（身份认证平台、信息门户平台、公共数据平台），请各潜在投标人，自行勘察现场；

2、供应商均必须书面承诺：本次提供的产品可与采购人数字化校园平台免费无缝对接（其中所涉及的数据接口费用、对接费用以及其他不可预见费用均包含在投标总价中，中标后不得增加任何费用）；